## Slide 1: アジャイルについての 調査報告
書籍「アジャイル開発でやってみた」内で使用しているスライド

## Slide 2: 目次
アジャイル開発とは
アジャイル開発のプロセス、プラクティス
アジャイル開発の先

## Slide 3: 目的
アジャイル開発について共有する。
  次の受注に向けて、現状の開発手法ではなく、アジャイル開発を取り入れたいとの要望があった。
  弊社にはアジャイル開発の事例がないため、調査を先行して始めた。

## Slide 4: 参考資料
アジャイルソフトウェア開発宣言
  http://www.agilemanifesto.org/iso/ja/
スクラムガイド
  http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-JA.pdf

## Slide 5: アジャイル開発とは

## Slide 6: アジャイル開発とは
2001年に提唱された「アジャイルソフトウェア開発宣言」が発端とされる。
ウォーターフォールや反復型の開発と比べて、プロジェクトの変化に適応しやすい。
Webサービス系の会社やスタートアップ系の会社ではよく使われる。
  リーンやDevOpsと呼ばれるものはアジャイル開発が前提となっている。
アジャイル開発と一口にいってもさまざまな開発プロセスや手法がある。

## Slide 7: アジャイルソフトウェア開発宣言
プロセスやツールよりも個人と対話を、 包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを、 契約交渉よりも顧客との協調を、 計画に従うことよりも変化への対応を、
価値とする。
すなわち、左記のことがらに価値があることを認めながらも、
私たちは右記のことがらにより価値をおく。
http://www.agilemanifesto.org/iso/ja/

## Slide 8: アジャイル宣言の背後にある原則(1/2)
顧客満足を最優先し、価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供します。
要求の変更はたとえ開発の後期であっても歓迎します。変化を味方につけることによって、お客様の競争力を引き上げます。
動くソフトウェアを、2-3週間から2-3ヶ月という、できるだけ短い時間間隔でリリースします。
ビジネス側の人と開発者は、プロジェクトを通して日々一緒に働かなければなりません。
意欲に満ちた人々を集めてプロジェクトを構成します。環境と支援を与え仕事が無事終わるまで彼らを信頼します。
情報を伝えるもっとも効率的で効果的な方法はフェイス・トゥ・フェイスで話をすることです。
http://www.agilemanifesto.org/iso/ja/principles.html

## Slide 9: アジャイル宣言の背後にある原則(2/2)
動くソフトウェアこそが進捗の最も重要な尺度です。
アジャイル･プロセスは持続可能な開発を促進します。一定のペースを継続的に維持できるようにしなければなりません。
技術的卓越性と優れた設計に対する不断の注意が機敏さを高めます。
シンプルさ（ムダなく作れる量を最大限にすること）が本質です。
最良のアーキテクチャ・要求・設計は、自己組織的なチームから生み出されます。
チームがもっと効率を高めることができるかを定期的に振り返り、それに基づいて自分たちのやり方を最適に調整します。
http://www.agilemanifesto.org/iso/ja/principles.html

## Slide 10: アジャイル開発の進め方
ウォーターフォール型の開発では、最初に仕様や計画を決め、それを実施していくことでソフトウェアを完成させる。
アジャイル開発は、数週間ごとに動くソフトウェアを開発していく。
仕様
設計
実装
試験
仕様
設計
実装
試験
仕様
設計
実装
試験
仕様
設計
実装
試験
仕様
設計
実装
試験
時間の流れ
時間の流れ

## Slide 11: アジャイル開発の プロセス、プラクティス

## Slide 12: アジャイル開発のプロセス、プラクティス
アジャイル開発自体が何らかの具体的な開発プロセスを持っているわけではない。
アジャイル開発のためのプロセスやプラクティスが多数ある。

## Slide 13: アジャイル開発のプロセス、プラクティス
アジャイル開発のプロセス
  スクラム
アジャイル開発のプラクティス(技法)
  XP(eXtreme Programming:エクストリーム・プログラミング)
他にも様々あるが、現状では上記を組み合わせることが一般的

## Slide 14: アジャイル開発のプロセス、プラクティス
アジャイル開発のプロセス、プラクティスを最初からすべて導入することは難しい。
チームの成熟度によって使う数を増やしていく。
これがアジャイルの度合いであり、チームの成熟度があがればアジャイル度が上がっていく。
  アジャイルかそうでないかという2値ではない。

## Slide 15: アジャイル開発プロセス スクラム

## Slide 16: スクラムとは
スクラムはチーム開発のための軽量なフレームワーク。
ジェフ・サザーランド氏、ケン・シュウェイバー氏によって考案。
一橋大学の野中郁次郎氏と竹内弘高氏の“The New New Product Development Game”が元とされている。
移行の説明は「スクラムガイド」から引用している。
  http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-JA.pdf

## Slide 17: スクラムの理論
スクラムは、実際の経験と既知に基づく判断によって知識が獲得できるという、経験的プロセス制御の理論(経験主義)を基本にしている。
経験的プロセス制御の実現は、次の3本柱に支えられている。
透明性
検査
適応
スクラムガイドより引用(http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-JA.pdf )

## Slide 18: スクラムの価値基準
確約（commitment）
勇気（courage）
集中（focus）
公開（openness）
尊 敬（respect）
これらを実践するとき、
スクラムの柱（透明性・検査・適応）は現実のものとなる
スクラムガイドより引用(http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-JA.pdf )

## Slide 19: スクラムの構成
役割
  プロダクトオーナー
  開発チーム
  スクラムマスター
イベント
  スプリント
  スプリントプランニング
  デイリースクラム
  スプリントレビュー
  スプリントレトロスペクティブ
作成物
  プロダクトバックログ
  スプリントバックログ
スクラムガイドより引用(http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-JA.pdf )

## Slide 20: スクラムの役割
プロダクトオーナー(1人)
開発チーム(3～9人)
スクラムマスター(1人)
スクラムガイドより引用(http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-JA.pdf )

## Slide 21: スクラムのイベント
スプリント
スプリントプランニング
デイリースクラム
スプリントレビュー
スプリントレトロスペクティブ
スクラムガイドより引用(http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-JA.pdf )

## Slide 22: 作成物
プロダクトバックログ
スプリントバックログ
スクラムガイドより引用(http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-JA.pdf )

## Slide 23: 完成の定義
ストーリー
すべてのコードがチェックインされている
すべてのユニットテストが成功している
すべての受け入れテストが成功している
ヘルプファイルが自動生成されている
すべての機能テストが成功している
スプリント
ストーリーの完成の定義に加えて
プロダクトのバックアップが更新されている
パフォーマンステストが行われている
パッケージ図、クラス図、アーキテクチャー図が更新されている
すべてのバグが閉じられている
ユニットテストのコードカバレッジが80%以上である
内部リリース
スプリントの完成の定義に加えて
インストーラーパッケージが作成されている
MOMパッケージが作成されている
運用ガイドが更新されている
トラブルシューティングガイドが更新されている
災害時のリカバリー計画が更新されている
すべてのテストが成功している
リリース
内部リリースの完成の定義に加えて
負荷テストを行っている
パフォーマンスチューニングを行っている
ネットワーク図が更新されている
セキュリティーチェックを確認している
脅威モデリングを確認している
災害時のリカバリー計画がテストされている

## Slide 24: アジャイル開発プラクティス XP(エクストリーム・プログラミング)

## Slide 25: 備考
原典がよくわからないのでWikipediaを参考にした
  https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_programming
  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0

## Slide 26: XPとは
eXtreme Programming(エクストリーム・プログラミング)の略。
アジャイルマニフェストの起草者の一人でもあるケント・ベック氏らによって提唱されている。
どちらかというと、技術的な方法論が多い。
5つの価値と19のプラクティスが定義されている。

## Slide 27: 5つの価値
XPの根幹をなすもの
コミュニケーション
シンプル
フィードバック
勇気
尊重
Wikipediaより引用(https://ja.wikipedia.org/wiki/エクストリーム・プログラミング)

## Slide 28: 19のプラクティス
共同のプラクティス
反復
共通の用語
開けた作業空間
回顧（頻繁な振り返り）
開発のプラクティス
テスト駆動開発
ペアプログラミング
リファクタリング
ソースコードの共同所有
継続的インテグレーション
YAGNI
管理者のプラクティス
責任の受け入れ
援護
四半期毎の見直し
ミラー
最適なペースの仕事
顧客のプラクティス
ストーリーの作成
リリース計画
受け入れテスト
短期リリース
Wikipediaより引用(https://ja.wikipedia.org/wiki/エクストリーム・プログラミング)

## Slide 29: 開発のプラクティス
テスト駆動開発
ペアプログラミング
リファクタリング
ソースコードの共同所有
継続的インテグレーション
YAGNI
Wikipediaより引用(https://ja.wikipedia.org/wiki/エクストリーム・プログラミング)